SM Platform — Proje İlerlemesi

Güncelleme: Mayıs 2026 | Faz: MVP v1

# 1. Proje Tanımı

SM Platform, Türkiye'nin ilk kapalı devre B2B emlak ekosistemidir. Sadece doğrulanmış emlakçı, müteahhit ve inşaat firmalarının erişebildiği bu platformda gerçek zamanlı stok yönetimi, ortak satış ve komisyon paylaşım sistemleri yer almaktadır.

Temel fark:

- Sahibinden / Hepsiemlak gibi platformlar herkese açık B2C sistemlerdir.

- SM Platform yalnızca yetkilendirilmiş profesyonellere açık, kapalı devre bir B2B ağıdır.

- Davet sistemi sayesinde sahte ve doğrulanmamış üyelerin platforma girişi engellenir.

# 2. Teknik Altyapı

## Tech Stack

| Katman | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Backend | NestJS + TypeScript | REST API, modüler yapı |
| ORM | Prisma v6 | Veritabanı yönetimi |
| Veritabanı | Neon PostgreSQL | Bulut tabanlı, ücretsiz |
| Frontend | Next.js (kuruldu) | Henüz geliştirilmedi |

# 3. Proje Klasör Yapısı

SM/
  backend/
    prisma/
      schema.prisma
    src/
      prisma/
        prisma.service.ts
        prisma.module.ts
      invitations/
        dto/
          create-invitation.dto.ts
        invitations.service.ts
        invitations.controller.ts
        invitations.module.ts
      app.module.ts
      main.ts
    .env
  frontend/ (kuruldu, geliştirilmedi)

# 4. Tamamlanan Modüller

## 4.1 Proje Kurulumu

- NestJS backend kurulumu tamamlandı (TypeScript, modüler yapı)

- Prisma v6 ORM kurulumu ve yapılandırması

- Neon PostgreSQL bağlantısı kuruldu (bulut tabanlı, ücretsiz)

- Next.js frontend kurulumu tamamlandı (henüz geliştirme aşamasına girilmedi)

- class-validator, class-transformer, JWT paketleri kuruldu

## 4.2 Veritabanı Şeması

Prisma schema içinde iki model tanımlandı:

- User modeli: id, email, phone, passwordHash, firstName, lastName, role, isVerified, isApproved

- Invitation modeli: id, code, role, status, maxUses, usedCount, expiresAt, createdAt

- Role enum: EMLAKCI, MUTEAHHIT, INSAAT_FIRMASI, ADMIN

- InvitationStatus enum: PENDING, USED, EXPIRED, REVOKED

## 4.3 Davet Kodu Modülü

Tüm endpoint'ler çalışır durumda ve test edildi:

| Method | Endpoint | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| POST | /invitations | Yeni davet kodu üret (rol + süre + limit) |
| GET | /invitations/validate/:code | Kodu doğrula, rolü döndür |
| GET | /invitations/my | Tüm davet kodlarını listele |
| PATCH | /invitations/:code/revoke | Kodu iptal et (REVOKED) |

Kod formatı:

- EMK-XXXX-XXXX → Emlakçı

- MUH-XXXX-XXXX → Müteahhit

- INS-XXXX-XXXX → İnşaat Firması

Rol bilgisi kod prefix'ine gömülüdür. Kayıt sırasında sistem kodu parse ederek rolü otomatik atar.

# 5. Sıradaki Adımlar

| # | Modül | Kapsam | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth Modülü | Kayıt, giriş, JWT token | Sıradaki |
| 2 | Frontend Kayıt Sayfası | Davet kodu girişi, rol otomatik atama | Bekliyor |
| 3 | Kullanıcı Modülü | Profil, belge yükleme, admin onay | Bekliyor |
| 4 | Stok Modülü | Proje/daire yönetimi, WebSocket | Bekliyor |

# 6. Genel Durum

| Backend sunucu | Çalışıyor — http://localhost:3001 |
| --- | --- |
| Veritabanı bağlantısı | Neon PostgreSQL — Bağlı |
| Davet kodu API | Tüm endpoint'ler test edildi |
| Auth modülü | Henüz yazılmadı |
| Frontend | Kuruldu, geliştirilmedi |
| Genel ilerleme (MVP) | %10 — Temel altyapı tamamlandı |

SM Platform — Gizli & Dahili Kullanım